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两江新区职工活动大竹林街道分中心项目招标公告
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本招标项目 两江新区职工活动大竹林街道分中心项目 经批准建设，项目业主为重庆两江新区大竹林街道总工会，建设资金来自 上级补助 ，项目出资比例为 100% ，招标人为 重庆两江新区大竹林街道总工会 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行竞争性比选。
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2.1 建设地点：重庆市渝北区大竹林街道
2.2 项目概况与建设规模：对两江新区职工活动大竹林街道分中心进行装修改造。（具体以招标人给出的施工图、工程量清单为准）
2.3 本次招标项目合同估算金额：1763301.37元
2.4 招标范围：两江新区职工活动大竹林街道分中心项目包括但不仅限于施工图、工程量清单、比选文件有关条款、答疑纪要和相关说明所包含的所有内容。
2.5 工期要求： 60 日历天
    缺陷责任期要求： 24 个月
2.6 标段划分（如有）：    /    
2.7 其他：    /    
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3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：
3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；
3.1.3 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。
3.2  本次招标不接受联合体投标
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4.1  凡有意参加投标者，请于 2024 年 1 月 19 日（北京时间，下同）起在重庆市总工会·两江新区总工会（https://www.cqgh.org/liangjiang/gsgg/）下载招标文件、工程量清单、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。
4.2  本招标公告开始发布至招标截止时间止，各投标人应随时关注重庆市总工会·两江新区总工会（https://www.cqgh.org/liangjiang/gsgg/）上关于本项目相关修改或补充内容。
4.3  招标文件每套售价 500 元（售后不退）。
4.4  报名和招标文件购买方式：
（1）现场报名及购买招标文件
在报名及招标文件发售期内（工作时间：每天上午8：30-12:00时，下午14：00-17：30时），投标人到招标代理机构：重庆市南岸区四公里万凯新都会B栋11-2重庆市聚创招标代理有限公司以现金方式购买招标文件。
（2）非现场报名及购买招标文件
在本项目招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费汇至以下账户，并将招标文件汇款凭证（汇款时需注明项目名称或项目编号）扫描后发送至:981832704@qq.com，并从基本账户将报名费汇入招标代理机构账户，否则不予受理。
招标文件购买费用汇款账户信息：
	开户名称
	重庆市聚创招标代理有限公司

	开户银行
	中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行

	银行账号
	5005 0107 3600 0000 2102
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5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 1 月 25 日 14 时 30 分，地点为 重庆市渝北区金开大道西段199号大竹林街道办事处307会议室 。
5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 
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本次招标公告在 重庆市总工会·两江新区总工会（https://www.cqgh.org/liangjiang/gsgg/）上发布。
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招 标 人：重庆两江新区大竹林街道总工会     招标代理机构：重庆市聚创招标代理有限公司           
地    址：渝北区金开大道西段199号大竹林街道 地   址：重庆市南岸区四公里万凯新都会B栋11-2     
联 系 人：曾老师                           联 系 人：张老师                         
电    话：18908312577                      电    话：15328284762                    
 2024 年 1 月 19 日  
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正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。
	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：重庆两江新区大竹林街道总工会
地址：重庆市渝北区金开大道西段199号大竹林街道
联系人：曾老师
电话：18908312577

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：重庆市聚创招标代理有限公司
地址：重庆市南岸区四公里万凯新都会B栋11-2 
联系人：张老师
电话：15328284762

	1.1.4
	项目名称
	两江新区职工活动大竹林街道分中心项目

	1.1.5
	建设地点
	重庆市渝北区大竹林街道

	1.1.6
	建设规模
	对两江新区职工活动大竹林街道分中心进行装修改造。（具体以招标人给出的施工图、工程量清单为准）

	1.2.1
	资金来源
	上级补助 

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	两江新区职工活动大竹林街道分中心项目包括但不仅限于施工图、工程量清单、比选文件有关条款、答疑纪要和相关说明所包含的所有内容。

	1.3.2
	计划工期
缺陷责任期
	工期： 60 日历天
缺陷责任期： 24 个月

	1.3.3
	质量要求
	符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1

	投标人资质条件、能力和信誉

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: 一是]本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照及安全生产条件
（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。
投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件。
（2）具备有效的营业执照。
投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的营业执照复印件。注：不得将投标人营业执照记载的经营范围作为评审因素。
（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。
投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。
2.投标截止日投标资格情况
投标人自行承诺（格式见第八章投标文件格式）不得存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺。
3.项目经理资格要求
3.1投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有    建筑工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格。
3.2项目经理承诺要求：投标人须承诺拟派项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。
3.2.1到岗履职承诺要求：承诺拟派项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。拟派项目经理中标后不得随意更换。
3.2.2未被禁止参与投标承诺要求：承诺拟派项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。
3.2.3项目经理的其它承诺要求：为保证投标人拟派的项目经理到本项目到岗履职，投标人还需承诺：
若投标人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），招标人在合同签订前有权对投标人拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与投标人承诺内容不符或投标人未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，视为投标人放弃中标资格，招标人不退还其投标保证金。在合同签订时，投标人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为投标人放弃中标资格，招标人不退还其投标保证金。
放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。
放弃在其他项目中标或拟中标的需提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。
3.2.4未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。
投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件（承诺格式见第八章投标文件格式）。
注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。
（2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书的，可提供纸质证书扫描件。
（3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一致不作为否决投标的情形。
特别说明：
（1）上述要求须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位法人章并装入投标文件资格审查部分中。上述要求，有一条不满足则投标文件由评标委员会作否决投标处理。
（2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第八章投标文件格式）。招标人在合同签订前均有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开


	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标人发出的澄清及修改

	2.2.1
	投标人对招标文件提出疑问的截止时间
	投标人在下载比选相关资料后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年1月 22 日9时00分前以匿名邮件的形式将问题至招标代理机构邮箱（981832704@qq.com）。各投标人的质疑不得显示和隐含企业及个人名称，否则其质疑无效

	2.2.2
	招标人对招标文件澄清的截止时间
	2024年1月 22 日18时00分

	
	投标截止时间
	2024年1月 25 日 14 时 30 分

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）

	3.2
	投标报价
	1.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。
2.投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价[footnoteRef:0]为依据。 [0: “总价”是指在工程量清单中以“项”或“总额”为计量单位、以总价计价的子目，一般用于不能按照约定的工程量计算规则确定数量的子目。总价子目一般按照分期、完成合同价的百分比或完成进度计划的形象进度节点等方式予以分解支付。总价子目的计量方法由发包人在专用合同条款12.3.1中明确。] 

3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。
4.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。否则由评标委员会作否决投标处理。
5.（1）在合同实施期间，单价不调整。
（2）增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：
一般计税法
6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
7.招标人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金额，投标人不得修改。
8.本工程招标将设置投标总报价最高限价，投标总报价最高限价为：1763301.37元（大写：壹佰柒拾陆万叁仟叁佰零壹元叁角柒分），安全文明施工费为35538.45元。投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。
本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，投标人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。
招标人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时招标人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺函，承诺函包括以下内容：
（1）符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。
（2）招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。
（3）每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。
9.安全文明施工费：
9.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。
9.2本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与最高限价一起公布。《投标函》中的安全文明施工费金额或工程量清单中安全文明施工费的汇总金额未按照招标人给出的暂定金额填报的，视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针对《投标函》中的安全文明施工费进行评审。
10.本工程所需材料（含设备）价格由投标人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。
11.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为： 不调整 
12.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。
13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。

	3.3.1
	投标有效期
	 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	3.4
	投标保证金
	[bookmark: _Toc373860294][bookmark: _Toc498595490]（一）投标保证金缴纳方式（投标人可选择以下二种方式之一）
方式一：转账
本项目保证金为人民币15000.00元（大写：壹万伍仟元整），投标人以银行转账（电汇提交（需注明XX单位XX项目内容）。投标人应足额交纳保证金，并从基本帐户汇至以下账户。保证金的到账截止时间同投标截止时间。
	开户名称：
	重庆市聚创招标代理有限公司

	开户银行：
	中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行

	银行账号：
	5005 0107 3600 0000 2102


（1）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求;请投标人使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接受柜台现金存款，结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝支付等方式），如果由于投标人未按照以上约定方式缴纳保证金导致投标无效和无法退还保证金等后果由投标人自行承担。
（2）超过报名截止时间提交保证金的投标人，将视为无效报名，其造成的一切后果自负。

方式二：现金
本项目保证金为人民币15000.00元（大写：壹万伍仟元整），投标人将保证金（现金）密封在密封袋内，在封面注明项目名称、投标人名称、比选截止时间并加盖投标人公章，与投标文件同时递交。
（二）保证金退还方式
1.未中标的所有投标人交纳的保证金，由比选代理机构于本项目《中标通知书》发出后5个工作日内全额退还。
2.本项目投标人交纳的保证金，在其与比选人签订项目合同后，凭签订的项目合同原件1份递交比选代理机构，由比选代理机构在5个工作日内全额退还。

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许

	3.7.1
	投标文件格式要求
	编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。

	3.7.3
	签名盖章要求
	投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签名或盖章、盖单位法人章。委托代理人签名的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签名确认。
未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。

	3.7.4
	投标文件的份数
	投标文件：一式3份（正本1份，副本2份）；
以上内容需提供与纸质件正本内容完全一致的PDF格式电子文档（U盘一份）。

	3.7.5
	装订要求
	1、应将投标文件装订成册。
2、装订
应按照第八章规定格式装订成册，原则上应编制目录。
（注：投标人必须保证投标文件装订牢固；招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任）

	4.1.1
	投标文件的密封
	1.“电子文档”装入“电子文档”袋中，密封并加盖投标人单位公章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。
2.投标文件一正二副分别装订后装入“投标文件”大袋中，密封并加盖投标人单位公章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。
注：为方便开标，请各投标人主动配合，按要求装订。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“投标文件”大袋封套上写明如下内容：
招标人名称：            
投标人名称：            
                （项目名称）投标文件
在    年    月    日    时    分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	时间：2024年 1 月 25 日 14 时 00 分—2024年 1 月 25 日14 时 30 分（北京时间）  
地点：重庆市渝北区金开大道西段199号大竹林街道办事处307会议室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1.1
	开标时间和
地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：重庆市渝北区金天大道西段199号大竹林街道办事处307会议室

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
1.宣布开标纪律；
2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
3.公布在比选截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
4.核验投标保证金缴款情况，未在规定时间缴纳投标保证金的，当场退还其投标文件。
5.密封情况检查：投标人或者其推选的投标人代表检查投标文件的密封情况并确认。
6.公布标底（若有）；
7.开启投标文件顺序：随机开启；
8.按照宣布的比选顺序当众比选，开启资格审查资料袋、投标文件大袋及投标函部分袋、并公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。
9.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在招标记录上签字确认；
10.开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐经评审综合得分由高到低排名前三名为中标候选人。

	7.4.1
	签订合同
	（一）招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照竞争性比选文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和中标人的投标文件作实质性修改。
（二）竞争性比选文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
（三）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

	8.1
	重新招标的情形
	1.按投标人须知第8.1（1）执行；
2.按投标人须知第8.1（2）执行；
3.按投标人须知第8.1（3）执行；
4.按投标人须知第8.1（4）执行。
注：本款只适用于首次招标。

	8.2
	[bookmark: _Toc536628250][bookmark: _Toc13210670][bookmark: _Toc16930431][bookmark: _Toc509218709][bookmark: _Toc430530434]重新招标和不再招标
	重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	支付担保
	无

	10.2
	项目经理答辩
	项目经理答辩：无。

	10.3
	工程量清单
编制说明
	/

	10.4
	建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求
	本项目在实施过程中，中标人必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕13号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于优化调整建筑领域农民工工资专用账户管理及工资保证金制度的通知》（渝建发〔2020〕7号 ）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整市政及机电安装工程农民工工资专用账户人工费拨付比例有关事宜的通知》（渝建管〔2021〕211号 ）及《重庆市建设工程造价管理总站关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》，实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理系统。
投标人中标后，在与发包人签订的合同中，必须明确在我市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。

	10.5
	关于对招标文件及投标争议的解释
	对资格预审文件或者招标文件的评标标准和方法，以及资格审查和否决投标条款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。
对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释。

	10.6
	其他
	（一）本次比选代理服务费为11000.00元，由招标人一次性支付给招标代理机构。
（二）服务费以转账方式支付。
（三）代理服务费缴纳账号：
户  名：重庆市聚创招标代理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行
账  号：5005  0107  3600  0000  2102
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[bookmark: _Toc840][bookmark: _Toc509218710][bookmark: _Toc21515]1.  总则
[bookmark: _Toc200513127][bookmark: _Toc509218711][bookmark: _Toc224103318][bookmark: _Toc287620686][bookmark: _Toc32232][bookmark: _Toc18502][bookmark: _Toc277082553][bookmark: _Toc430530436][bookmark: _Toc287607747]1.1  项目概况
1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6  本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc430530437][bookmark: _Toc287607748][bookmark: _Toc200513128][bookmark: _Toc277082554][bookmark: _Toc509218712][bookmark: _Toc21567][bookmark: _Toc224103319][bookmark: _Toc287620687][bookmark: _Toc5629]1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc224103320][bookmark: _Toc200513129][bookmark: _Toc287620688][bookmark: _Toc4104][bookmark: _Toc277082555][bookmark: _Toc509218713][bookmark: _Toc9169][bookmark: _Toc430530438][bookmark: _Toc287607749]1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3  质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc509218715][bookmark: _Toc277082557][bookmark: _Toc29403][bookmark: _Toc430530440][bookmark: _Toc1894][bookmark: _Toc200513131][bookmark: _Toc287620690][bookmark: _Toc224103322][bookmark: _Toc287607751]1.4  投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件、营业执照及安全生产条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。
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投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
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除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
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1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2  投标人应在投标人须知前附表第2.2.4项规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。
1.10.3  招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
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投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc277082566][bookmark: _Toc11902][bookmark: _Toc287607760][bookmark: _Toc509218724][bookmark: _Toc1148][bookmark: _Toc200513140][bookmark: _Toc430530449][bookmark: _Toc287620699][bookmark: _Toc224103331]2.  招标文件
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本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
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2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在相应法定网站提问，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前在相应法定网站发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
2.2.3  招标人对招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。
2.2.4  投标人对招标文件和澄清修改仍有异议的，可于投标截止时间3日前，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人应将答复以修改的形式在相应法定网站发布。修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。
[bookmark: _Toc8142][bookmark: _Toc430530452][bookmark: _Toc287607763][bookmark: _Toc200513143][bookmark: _Toc224103334][bookmark: _Toc287620702][bookmark: _Toc509218727][bookmark: _Toc277082569][bookmark: _Toc27922]2.3  招标文件的修改
[bookmark: _Toc287620703][bookmark: _Toc277082570][bookmark: _Toc287607764][bookmark: _Toc200513144][bookmark: _Toc224103335]按照本章第2.2款招标文件的澄清相关内容及方式执行。
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3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1投标保函部分（适用于投标保证金采用纸质投标保函形式的）
3.1.1.2投标函部分
（1）投标函
（2）投标函附录
（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（4）低价风险担保提交承诺书（如有）
3.1.1.3经济部分
（1）已标价工程量清单
3.1.1.4技术部分（不设置技术方案评审的不设此部分）
3.1.1.5资格审查部分
（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（2）联合体协议书（如有）
（3）投标人基本情况表
（4）项目管理机构
（5）近年财务状况表
（6）类似项目情况表
（7）承诺
（8）其他资料
3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
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3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
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3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式的）
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）
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3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。
3.4.3  投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
（3）中标人（或拟中标人）拒不提供或者不按时提供低价风险担保（适用于经评审的最低投标价法）；
（4）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的；
（5）法律法规规定的其他情形。
3.4.5（1）投标保证金为无条件担保；
（2）投标保证金的受益人为招标人。
[bookmark: _Toc224103341][bookmark: _Toc6027][bookmark: _Toc430530459][bookmark: _Toc287607770][bookmark: _Toc277082576][bookmark: _Toc287620709][bookmark: _Toc509218734][bookmark: _Toc200513150][bookmark: _Toc16639]3.5  资格审查资料
投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。
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除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
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3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3  投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。
3.7.4  投标文件的份数：见投标人须知前附表，《技术方案》不分正副本。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，正本和副本封面均须加盖单位法人章。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
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[bookmark: _Toc509218738][bookmark: _Toc287620713][bookmark: _Toc200513154][bookmark: _Toc430530463][bookmark: _Toc277082580][bookmark: _Toc224103345][bookmark: _Toc287607774][bookmark: _Toc18995][bookmark: _Toc30296]4.1  投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc200513155]4.1.1  投标文件的正本与副本密封：见投标人须知前附表。
4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc224103346][bookmark: _Toc287607775][bookmark: _Toc277082581][bookmark: _Toc1343][bookmark: _Toc25809][bookmark: _Toc509218739][bookmark: _Toc430530464][bookmark: _Toc287620714]4.2  投标文件的递交
4.2.1  投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc224103347][bookmark: _Toc430530465][bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc509218740][bookmark: _Toc200513156][bookmark: _Toc30870][bookmark: _Toc277082582][bookmark: _Toc287607776][bookmark: _Toc287620715]4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1  在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签名或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc430530466][bookmark: _Toc277082583][bookmark: _Toc8220][bookmark: _Toc287607777][bookmark: _Toc200513157][bookmark: _Toc509218741][bookmark: _Toc224103348][bookmark: _Toc9614][bookmark: _Toc287620716]5.  开标
[bookmark: _Toc287620717][bookmark: _Toc224103349][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc509218742][bookmark: _Toc16347][bookmark: _Toc287607778][bookmark: _Toc430530467][bookmark: _Toc277082584][bookmark: _Toc200513158]5.1  开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
[bookmark: _Toc509218743][bookmark: _Toc224103350][bookmark: _Toc14994][bookmark: _Toc287607779][bookmark: _Toc287620718][bookmark: _Toc277082585][bookmark: _Toc200513159][bookmark: _Toc430530468][bookmark: _Toc3289]5.2  开标程序
[bookmark: _Toc200513160][bookmark: _Toc277082586][bookmark: _Toc287620719][bookmark: _Toc224103351][bookmark: _Toc287607780]详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。
[bookmark: _Toc5026][bookmark: _Toc57820594]5.3  开标异议
投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，同时应出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。
[bookmark: _Toc9533][bookmark: _Toc7856][bookmark: _Toc430530469][bookmark: _Toc509218744]6.  评标
[bookmark: _Toc224103352][bookmark: _Toc287620720][bookmark: _Toc509218745][bookmark: _Toc287607781][bookmark: _Toc430530470][bookmark: _Toc200513161][bookmark: _Toc277082587][bookmark: _Toc28100][bookmark: _Toc9531]6.1  评标委员会
6.1.1  评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；
（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）法律法规规定的其他情形。
6.1.3  评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc287607782][bookmark: _Toc200513162][bookmark: _Toc18598][bookmark: _Toc430530471][bookmark: _Toc224103353][bookmark: _Toc509218746][bookmark: _Toc287620721][bookmark: _Toc277082588][bookmark: _Toc12166]6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc224103354][bookmark: _Toc509218747][bookmark: _Toc287620722][bookmark: _Toc277082589][bookmark: _Toc200513163][bookmark: _Toc430530472][bookmark: _Toc287607783][bookmark: _Toc14701][bookmark: _Toc28330]6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。
[bookmark: _Toc287620723][bookmark: _Toc509218748][bookmark: _Toc224103355][bookmark: _Toc277082590][bookmark: _Toc200513164][bookmark: _Toc27524][bookmark: _Toc287607784][bookmark: _Toc430530473][bookmark: _Toc2723]7.  合同授予
[bookmark: _Toc29937][bookmark: _Toc277082591][bookmark: _Toc430530474][bookmark: _Toc509218749][bookmark: _Toc200513165][bookmark: _Toc287620724][bookmark: _Toc224103356][bookmark: _Toc287607785][bookmark: _Toc2362]7.1  定标方式
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
评标委员会推荐中标候选人的人数：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc509218750][bookmark: _Toc23594][bookmark: _Toc430530475][bookmark: _Toc4214]7.2  中标公示及中标通知
招标人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc287620726][bookmark: _Toc16916][bookmark: _Toc200513167][bookmark: _Toc430530476][bookmark: _Toc287607787][bookmark: _Toc509218751][bookmark: _Toc277082593][bookmark: _Toc224103358][bookmark: _Toc13383]7.3  履约担保
7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc277082594][bookmark: _Toc24052][bookmark: _Toc200513168][bookmark: _Toc287607788][bookmark: _Toc16900][bookmark: _Toc287620727][bookmark: _Toc430530477][bookmark: _Toc509218752][bookmark: _Toc224103359]7.4  签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不按照招标文件要求提交低价风险担保（适用于经评审最低投标价法）或履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc277082595][bookmark: _Toc224103360][bookmark: _Toc430530478][bookmark: _Toc509218753][bookmark: _Toc22591][bookmark: _Toc287607789][bookmark: _Toc287620728][bookmark: _Toc9238][bookmark: _Toc200513169]8.  重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc287620729][bookmark: _Toc509218754][bookmark: _Toc200513170][bookmark: _Toc430530479][bookmark: _Toc277082596][bookmark: _Toc287607790][bookmark: _Toc4647][bookmark: _Toc224103361][bookmark: _Toc16542]8.1  重新招标的情形
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；
（4）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc10672][bookmark: _Toc277082597][bookmark: _Toc287607791][bookmark: _Toc509218755][bookmark: _Toc200513171][bookmark: _Toc32210][bookmark: _Toc287620730][bookmark: _Toc224103362][bookmark: _Toc430530480]8.2  重新招标和不再招标
重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。
[bookmark: _Toc200513172][bookmark: _Toc509218756][bookmark: _Toc287620731][bookmark: _Toc430530481][bookmark: _Toc277082598][bookmark: _Toc285][bookmark: _Toc224103363][bookmark: _Toc287607792][bookmark: _Toc20519]9.  纪律和监督
[bookmark: _Toc200513173][bookmark: _Toc287620732][bookmark: _Toc277082599][bookmark: _Toc287607793][bookmark: _Toc224103364][bookmark: _Toc509218757][bookmark: _Toc11532][bookmark: _Toc430530482][bookmark: _Toc7852]9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。
有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
[bookmark: _Toc509218758][bookmark: _Toc224103365][bookmark: _Toc287620733][bookmark: _Toc11710][bookmark: _Toc277082600][bookmark: _Toc287607794][bookmark: _Toc430530483][bookmark: _Toc30864][bookmark: _Toc200513174]9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
9.2.2  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
9.2.3  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。
9.2.4  投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
[bookmark: _Toc200513175][bookmark: _Toc287620734][bookmark: _Toc509218759][bookmark: _Toc277082601][bookmark: _Toc287607795][bookmark: _Toc27742][bookmark: _Toc14583][bookmark: _Toc430530484][bookmark: _Toc224103366]9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》进行处理。
[bookmark: _Toc17353][bookmark: _Toc287620735][bookmark: _Toc224103367][bookmark: _Toc509218760][bookmark: _Toc287607796][bookmark: _Toc277082602][bookmark: _Toc200513176][bookmark: _Toc29247][bookmark: _Toc430530485]9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc277082603][bookmark: _Toc287620736][bookmark: _Toc200513177][bookmark: _Toc287607797][bookmark: _Toc509218761][bookmark: _Toc224103368][bookmark: _Toc430530486][bookmark: _Toc26851][bookmark: _Toc17234]9.5  投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc430530487][bookmark: _Toc287607798][bookmark: _Toc10159][bookmark: _Toc224103369][bookmark: _Toc509218762][bookmark: _Toc13382][bookmark: _Toc287620737][bookmark: _Toc277082604][bookmark: _Toc200513178]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

               （项目名称）开标记录表
                             开标时间：     年     月     日     时     分
	序号
	投标人
	密封情况
	投标总报价
	安全文明施工费暂定金额
	质量目标
	工期
	项目经理
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高限价
	



招标人代表：            监标人：            主持人：            记录人：      
                                              年     月    日


附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：                     


 	（投标人名称）：
 	（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1. 




2. 

......



请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前递交至                    （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月      日     时前将原件递交至		（详细地址）。


                             评标委员会：                   （签名） 
                            
                                     年     月      日  

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：                     


 		（项目名称）评标委员会：
问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：


1. 





2. 





.....





投标人：           （盖单位法人章） 
法定代表人或其委托代理人：         		（签名或盖章）

                                                  年     月      日 

附表四：中标通知书



重庆市建设工程中标通知书
       中标单位               ：
我单位拟建的      （项目名称）     于    年    月    日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为（大写）        ，￥     （其中含安全文明施工费 ￥    ）。中标工程范围：     ，工程规模为       ，中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。项目经理由          担任。
你单位收到中标通知书后，在           日内到我单位签订承发包合同。
    特此通知。



                                 招标人：                          （盖单位法人章）
                                 法定代表人：                      （签名或盖章）
                                 联系人：                          
                                 联系电话：                        


                   签发日期：        年     月     日
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[bookmark: _Toc14663][bookmark: _Toc509218775][bookmark: _Toc24018]评标办法前附表
评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内容，不得列入评标办法作为评定依据。
	[bookmark: _Toc509218776]条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，由评标委员会按照投票确定原则排序。

	2.1.1
	资格评审标准
	资质条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。

	
	
	安全生产条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	投标截止日投标资格情况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。

	
	
	投标函签名盖章
	投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章。

	
	
	投标文件格式
	符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求。

	
	
	投标文件份数
	符合第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。

	
	
	投标文件的签署
	第八章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标总报价
	1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。
2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。

	
	
	暂定金额
	暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章投标人须知前附表第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

	
	
	已标价工程量清单
	投标人承诺满足以下内容：
1.符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。
2.招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。
3.每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。

	
	
	投标报价算术错误修正
	符合第三章3.评标程序第3.1.3项规定。

	
	
	实质性要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定。
本次投标不得有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。
按评标委员会要求澄清、说明或补正。

	2.2.1
	分值构成 （总分100分）
	1.技术部分30分；
2.投标总报价70分。

	2.2.2
	技术部分评分标准
	技
术
方
案
评
审
	内容完整性和编制水平（5分）
	编制要点：技术方案应内容完整，条理清晰。
评分标准：优秀5分、良好 3 分、一般 1 分、差 0 分。

	
	
	
	施工方案与技术措施（5分）
	编制要点:施工方案全面掌握本项目施工现场情况，并提出具有预见性意见，对于在项目施工过程中可能发生的情况的响应性、及时性处理以及是否具有相应的应对措施。
评分标准：优秀5分、良好 3分、一般 1 分、差 0 分。

	
	
	
	质量管理体系与措施（5分）
	编制要点:质量标准响应比选文件要求，质量管理体系与措施全面、保障机制得当、保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足比选文件及图纸所要求的工程质量要求。
评分标准：优秀 5 分、良好3分、一般 1 分、差 0 分。

	
	
	
	安全管理体系与措施（5分）
	编制要点:安全管理体系健全有效，措施按照重庆市相关规定执行，对项目施工的安全和文明施工的技术组织措施和防止扰民措施安排可行、合理且满足工期需求，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性。
评分标准：优秀5 分、良好3分、一般 1 分、差 0 分。

	
	
	
	环境保护管理体系措施（3分）
	编制要点：环境管理体系健全有效，环境管理保证措施得当具有针对性，是否与本项目所在地周边环境情况相符合。
评分标准：优秀3 分、良好2分、一般 1 分、差 0 分。

	
	
	
	工程进度计划与措施（4分）
	编制要点：制定确保工程质量、工期、施工总进度计划和施工平面布置，且施工总进度计划满足本项目工期进度要求。关键线路进度安排可行、合理、实现进度安排的保证措施可行，并有对针对本项目情况的具体方案和明确的计划开、竣工日期、施工进度计划以及其他有效措施。
评分标准：优秀4分、良好3分、一般 1 分、差 0 分。

	
	
	
	资源配备计划与先进性（3分）
	编制要点：施工机械设备、临时设施等设备满足施工需要，各专业劳动力和工种配置、投入计划安排合理，结合工期需要，并明确关键线路的人员、机械设备的落实情况，本项目施工主要管理人员配备、临时设施等配备须满足实际施工现场需求，结合工期需求及建设地点编制具体的施工作业区域分配方案。
评分标准：优秀3分、良好2分、一般 1 分、差 0 分。

	2.2.3
	评标基准价计算方法
	投标总报价
	所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。
评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。
在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

	2.2.4
	允许偏差率
	投标总报价的偏差率计算公式
偏差率=100％×（投标人报价一评标基准价）／评标基准价
  偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	
	
	本项目投标总报价不设偏差范围。

	3
	评标程序
	1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。
2.按本章评标办法前附表第2.2.2项及第3.2.1（1）目的规定对技术部分进行评审。
3.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。
4.对初步评审合格的投标人按照本章第2.2.3项计算方法计算评标基准价，并按本附表第3.2.1（2）目规定的评分方法对投标总报价进行评分。
5.对技术部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。

	3.2.1
（1）
	技术部分得分（A）
	内容完整性和编制水平
	评标委员会按第2.2.2项各评审因素设定的分值评分。
评标委员会成员为5人及以上时，所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。
技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	
	
	施工方案与技术措施
	

	
	
	质量管理体系与措施
	

	
	
	安全管理体系与措施
	

	
	
	环境保护管理体系措施
	

	
	
	工程进度计划与措施
	

	
	
	资源配备计划与先进性
	

	3.2.1（2）
	投标报价得分（B）
	投标总报价
	初步评审合格的所有投标人，投标报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分70分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1.0分，每减少1%扣0.5分，最多扣5分。
按插入法计算得分。
投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	3.2.3
	投标人得分
	投标人得分=A+B



[bookmark: _Toc20296][bookmark: _Toc2957]
1.  评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。
[bookmark: _Toc287620752][bookmark: _Toc200513199][bookmark: _Toc430530501][bookmark: _Toc277082619][bookmark: _Toc287607813][bookmark: _Toc23649][bookmark: _Toc28040][bookmark: _Toc509218777][bookmark: _Toc224103385]2.  评审标准
[bookmark: _Toc509218778][bookmark: _Toc2588][bookmark: _Toc430530502][bookmark: _Toc277082620][bookmark: _Toc287620753][bookmark: _Toc287607814][bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc200513200][bookmark: _Toc224103386]2.1  初步评审标准
2.1.1  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc287607815][bookmark: _Toc224103387][bookmark: _Toc200513201][bookmark: _Toc17923][bookmark: _Toc509218779][bookmark: _Toc430530503][bookmark: _Toc32158][bookmark: _Toc287620754][bookmark: _Toc277082621]2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
（1）技术部分：见评标办法前附表；
（2）投标总报价：见评标办法前附表。
2.2.2  评分标准
技术部分评分标准：见评标办法前附表；（对于施工难度大、专业技术复杂的项目，应由招标人会同设计单位提出技术方案编写要点，作为评分标准）。
2.2.3  评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.4  投标报价的偏差率计算和允许偏差范围
（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；
（2）投标报价的允许偏差范围：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc287607816][bookmark: _Toc430530504][bookmark: _Toc287620755][bookmark: _Toc509218780][bookmark: _Toc4568][bookmark: _Toc5110][bookmark: _Toc224103388][bookmark: _Toc277082622][bookmark: _Toc200513202]3.  评标程序
[bookmark: _Toc509218781][bookmark: _Toc287620756][bookmark: _Toc200513203][bookmark: _Toc224103389][bookmark: _Toc430530505][bookmark: _Toc21102][bookmark: _Toc287607817][bookmark: _Toc277082623][bookmark: _Toc2405]3.1  初步评审
3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；
（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。
[bookmark: _Toc287620757][bookmark: _Toc31837][bookmark: _Toc277082624][bookmark: _Toc30499][bookmark: _Toc287607818][bookmark: _Toc200513204][bookmark: _Toc224103390][bookmark: _Toc509218782][bookmark: _Toc430530506]3.2  详细评审
3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行评分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分A(所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术平均值为该投标人技术方案得分。）
（2）按本章第3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对投标总报价计算出得分B。
3.2.2  各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3  投标人得分=A+B。
[bookmark: _Toc224103391][bookmark: _Toc29615][bookmark: _Toc7544][bookmark: _Toc287607819][bookmark: _Toc287620758][bookmark: _Toc277082625][bookmark: _Toc200513205][bookmark: _Toc509218783][bookmark: _Toc430530507]3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc287607820][bookmark: _Toc17868][bookmark: _Toc224103392][bookmark: _Toc277082626][bookmark: _Toc430530508][bookmark: _Toc287620759][bookmark: _Toc509218784][bookmark: _Toc200513206][bookmark: _Toc3769]3.4  评标结果
3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。


[bookmark: 招标文件03章02评标办法综合评估法02附件02][bookmark: 招标文件04章合同条款及格式][bookmark: _Toc230410480][bookmark: _Toc277082627]附件A：综合评估法否决投标情况一览表
投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。
	章节号
	条款名称
	否决投标条件

	
	资格评审
	A-1投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-2投标人的财务须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。

	
	
	A-3投标人的业绩须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。

	
	
	A-4投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-5投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-6投标人的其他要求须满足投标人须知前附表第1.4.1项的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-7若有联合体投标人，则：
（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	形式评审
	A-8投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-9投标函格式规定签名、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-10投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.7款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。
编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-11投标文件份数符合第二章“投标人须知”第3.7.4项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-12联合体参与投标的应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。在联合体协议书第5条联合体各成员单位内部的职责分工中填写的联合体所有成员单位名称应与其营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-13只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-14第八章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全。若投标单位为联合体，则联合体协议书中各联合体各成员单位签名（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中，要求联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-15投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	响应性评审
	A-16投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-17投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-18暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-19投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-20工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-21工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-22投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-23投标人应按投标人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-24符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

	
	
	A-25符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

	
	
	A-26投标人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合招标文件的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-27投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.1.3项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-28投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理：
1.第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的；
3.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

	其他
	
	无
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[bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025]（参照（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本））
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在重庆市总工会·两江新区总工会（https://www.cqgh.org/liangjiang/gsgg/）下载。
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在重庆市总工会·两江新区总工会（https://www.cqgh.org/liangjiang/gsgg/）下载。
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1.按国家及重庆市相关设计、施工验收规范及标准执行。
2.本项目涉及的空调应为以下品牌之一：美的、格力、海尔、海信
3.本项目涉及的电视机应为以下品牌之一：海信、TCL、创维、华为
4.本项目涉及的幕布应为以下品牌之一：坚果、极米、奥图码、奥普达
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	         （项目名称）





投  标  文  件













投标人：　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：　　 　（签名或盖章）
     年   月   日
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（一）已标价工程量清单
三、技术部分
（一）技术方案（格式自拟）
[bookmark: _Toc330980521]四、资格审查部分
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[bookmark: _Toc277082643][bookmark: _Toc224103495][bookmark: _Toc534185831][bookmark: _Toc287607867][bookmark: _Toc430530530][bookmark: _Toc287620814][bookmark: _Toc509218854][bookmark: _Toc26071]

[bookmark: _Toc386029714][bookmark: _Toc24757][bookmark: _Toc27930][bookmark: _Toc28133]一、投标函部分
[bookmark: _Toc29408]（一）投标函
	（招标人名称）：
1. 我方已仔细研究了		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币（大写）	（¥	），该工程项目经理为        。工期达到招标文件的要求，缺陷责任期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的要求。
2. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥    ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。
4. 如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（如有）
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方承诺以不低于招标文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合同工程。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。
6.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章） 
法定代表人或其委托代理人：                           （签名或盖章）
地    址：                                                                             
网    址：                                                                            
单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：                      
传    真：                                                                            
邮政编码：                                                                            

    年    月    日
[bookmark: _Toc287607868][bookmark: _Toc277082644][bookmark: _Toc224103496][bookmark: _Toc430530531][bookmark: _Toc287620815][bookmark: _Toc534185832][bookmark: _Toc30967][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc509218855]
（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	工期
	
	

	2
	分包
	
	

	3
	工程质量
	
	

	…
	……
	……
	

	…
	……
	……
	




投  标  人：                            （盖单位法人章） 
   
法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章） 

[bookmark: _Toc224103497][bookmark: _Toc13522][bookmark: _Toc287620816][bookmark: _Toc8650][bookmark: _Toc430530532][bookmark: _Toc277082645][bookmark: _Toc287607869]
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明

投标人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（双面）






投标人：              	（盖单位法人章）

      年      月      日  


注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。


授权委托书
本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：        。 
代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）
法定代表人：                           （签名或盖章）
身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）
身份证号码：                           
单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）







  年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。


[bookmark: _Toc14089]二、经济部分
[bookmark: _Toc430530535][bookmark: _Toc287607873][bookmark: _Toc277082648][bookmark: _Toc28303][bookmark: _Toc287620820][bookmark: _Toc224103501][bookmark: _Toc28475]（一）已标价工程量清单

[bookmark: _Toc224103502][bookmark: _Toc287620821][bookmark: _Toc287607874][bookmark: _Toc430530536]

[bookmark: _Toc9006]三、技术部分
[bookmark: _Toc29354]（一）技术方案（格式自拟）


[bookmark: _Toc32609]四、资格审查部分
[bookmark: _Toc24106][bookmark: _Toc5633][bookmark: _Toc287620830][bookmark: _Toc277082657][bookmark: _Toc430530546][bookmark: _Toc224103511][bookmark: _Toc287607883]（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明

投标人名称：                                     
单位性质：                                     
地    址：                                     
成立时间：        年        月        日
经营期限：                                     
姓名：        性别：       年龄：       职务：               
系                                                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（双面）






投标人：              	（盖单位法人章）

      年      月      日  


注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书
本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：        。 
代理人无转委托权。

投  标  人：                           （盖单位法人章）
法定代表人：                           （签名或盖章）
身份证号码：                           
委托代理人：                           （签名）
身份证号码：                           
单位电话（座机）：                              
委托代理人电话（手机）：                                          
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（双面）






  年  月  日 

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
[bookmark: _Toc4019][bookmark: _Toc277082659][bookmark: _Toc287607887]（二）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技	工
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc287607893][bookmark: _Toc287620839][bookmark: _Toc224103520][bookmark: _Toc430530552][bookmark: _Toc277082663][bookmark: _Toc534185843][bookmark: _Toc509218866]

[bookmark: _Toc57905932][bookmark: _Toc509218863][bookmark: _Toc534185840][bookmark: _Toc15202]（三）项目管理机构

项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：本表仅填项目经理相关信息
项目经理简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于	学校	专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc14755]（四）承诺
        （招标人名称）：
我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：
1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；
（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；
（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。
2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。
2.1拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。拟派的项目经理中标后不得随意更换。
2.2拟派的项目经理未被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。
2.3为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：
若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他项目中标或拟中标的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证金。
若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。
若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设单位同意的放弃中标函。
3、我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。贵单位可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时贵单位以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。
4、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投标保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。
5、我公司不存在第二章 投标人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
6、我公司的投标文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定。
7、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。
8、我公司的投标文件符合第七章 技术标准和要求。

投  标  人：                           （盖单位法人章）
法定代表人：                           （签名或盖章）

    年    月    日


[bookmark: _Toc13409]（五）其他资料
1. 投标保证金
[提示：以转账形式交纳投标保证金的提供以下资料]
企业基本账户开户证明文件复印件。


2. 
……
